盐城市化工产业焕新升级工作方案

（2024-2026年）

（征求意见稿）

化工产业是国民经济基础性产业，是培育新兴产业和布局未来产业的关键，是新型工业化建设的重要支撑。为贯彻落实国家、省市关于推进传统产业焕新升级工作部署，推动全市化工产业加快转型升级、高质量发展，培育新质生产力，助力新型工业化建设，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实国家、省、市新型工业化推进大会部署，结合省传统产业焕新“五大行动”，实施“转型升级、增量提质、创新驱动、园区管理、企业培育、装备更行、安全环保提升”七大工程，提升化工产业质效、本质安全水平、环境治理能力、产业核心竞争力，提振发展信心，加快培育新质生产力，促进全市化工产业高质量发展，打造江苏沿海化工产业绿色低碳转型高质量发展示范区。

（二）基本原则

坚持创新驱动与转型发展相结合。强化企业创新主体和主导作用，整合创新资源，提高全要素生产率，培育新质生产力，以科技创新推动产业创新，驱动产业转型升级，促进化工产业迈向中高端。

坚持产业融合与绿色发展相结合。围绕产业重点发展方向，推进传统化工产业与新能源、新能源汽车、新一代信息技术等战略新兴产业和重点产业链融合发展，构建产业耦合发展、资源综合应用、能源梯次利用的产业链。

坚持安全生产与智能发展相结合。严守安全底线，鼓励企业落实主体责任，采用先进的工艺及装备，提升本质化安全水平。推动人工智能等技术在化工行业广泛应用，用智能化、信息化手段提升企业工控安全、数据安全管理能力。

二、发展目标

到2026年，化工产业实现开票销售达500亿元，2024-2026年年均增长15%以上，培育50-100亿元的企业2家、10-50亿元的企业10家以上。全市落后化工生产工艺装备基本出清，每年滚动辨识排查化工老旧装置，动态清零。每年实施50个以上技术改造项目、15个以上信息化智能化改造项目，滨海经济开发区沿海工业园、大丰港石化新材料产业园智慧园区建设取得新进展，力争全部建成绿色化工园区，化工企业入园率保持在60%以上。实现化工产业高端化、智能化、绿色化发展，努力打造江苏沿海化工产业绿色低碳转型高质量发展的示范区。

三、焕新方向

（一）园区焕新方向。按照“分散向园区集聚、产业向链式发展”的思路，以化工园区作为化工产业发展主阵地，鼓励园区外化工企业向园区转移、涉化工艺非化工项目进园布局，实现化工产业集群化、集约化发展。滨海经济开发区沿海工业园，支持化学原料药企业向终端延伸，加快构建新医药产业链。推动功能性材料企业规模提升，培育功能性材料产业集群。提高化工基础原料供应能力，推进资源综合利用，创建绿色化工园区。大丰港石化新材料产业园，做大新能源材料产业，支持新能源产业发展；围绕医药和农药产业优势，培育新医药、合成生物学等生命大健康产业；做优石化新材料产业，创建特色高端化工产业集群。

（二）地区焕新方向。响水、阜宁研究制定关闭或取消化工定位的园区产业规划，推进化工企业技改升级、关闭退出或搬迁入园。其中，响水化工园区推动存量企业技改升级和创牌创新，阜宁高新区推动化肥转型升级和提升有机颜料差异化竞争力，打造优势特色产业集群。东台、建湖、射阳加快农药、工业气体等企业实施信息化智能化、品质提升技术改造，引导企业申报化工重点监测点或搬迁入园。

（三）产业焕新方向。重点推动农药、医药、化工基础原料等存量企业优化升级，培育石化新材料、功能性材料、新能源材料等增量项目延链补链，厚植新质生产力，实现化工产业焕新升级。

农药：重点推动园区外农药企业设备更新、智能化改造，鼓励园区内化工企业技术产品焕新升级。引导园区外农药生产企业实施信息化智能化改造，淘汰停产半停产装置或无法实现分布式控制的装置，以减少环保和安全生产压力。发挥园区内企业技术和产品优势，进一步巩固扩大市场地位，发展高附加值的植物生长调节剂及环保型农药制剂。

医药：重点推动医药产业产品研发创新。发挥化学原料药及中间体配套优势，推动化学原料药向终端延伸，向价值链高端攀升，加快原料药制剂一体化发展。推动医药企业身份递进，支持原药料企业申请取得原料药注册登记、原料药供应资质认定。聚焦糖尿病药物、肿瘤治疗药物、抗病毒药物、抗感染药物、消化系统药物等领域，招引市场潜力大、系列品种多的药企，培育具有特色的医药产业集群。

化工基础原料：重点推动化工基础原料企业装置产能升级、供应链优化升级。提高海兴化工、盐海化工烧碱装置产能利用率，满足粘胶纤维以及造纸产业对化工原料需求。稳定吉华化工生产运行，提高硫酸消纳能力。培育招引大宗吃氯产品、双氧水、废盐综合利用等项目，完善园区管廊输送，实现园区隔墙供应，降低企业生产成本，推动产业链供应链融合。利用清洁可再生能源优势，规模化低成本制绿氢和绿色基础化工原料。

石化新材料：重点推动石化新材料企业上下游延伸发展，积极招引产业链延链补链强链项目。以已二酸/已内酰胺及配套原材料为基础，延伸发展尼龙66、尼龙6以及聚酰胺工程塑料和锦纶长丝。依托港口优势，进口低碳化工原料，发展合成橡胶、特种合成纤维及配套原料、精细化工材料等。

功能性材料：围绕战略新兴产业和重点产业链上下游配套，加快功能性材料产业链延链补链强链。支持滨海、大丰化工园区加快功能性材料在建项目建设，持续招引高性能树脂、工程塑料、电子化学品等产业链上下游重点企业。

新能源材料：重点围绕太阳能材料、储能材料、燃料电池和氢能材料、风能材料等方向，加强项目招引。支持发展锂电池电解液及添加剂、锂电池正极材料及隔膜、电池资源回收综合利用等；发展钠离子电池、全钒液流储能电池材料；用好绿电资源，发展绿电制绿氢、氢燃料电池催化剂和质子膜、储氢材料等。

四、重点工作

（一）实施产业转型升级工程。高端化，立足全市战略新兴产业和重点产业链上下游配套，积极发展石化新材料、化工新材料、新能源材料产业，精准强链补链延链，不断提高高端化工产品占比。到2026年，力争高端化工产值比重提升10个百分点。智能化，以智能化改造、数字化转型、网络化联接为抓手，加快新一代信息技术在化工企业的应用，实现装备数控化、车间数字化、工厂智能化，推动化工产业智能化数字化水平不断提升。到2026年，力争化工企业全部完成智能化改造。绿色化，组织化工企业开展节能诊断服务和专项节能监察活动，“一企一策”制定能效提升方案，推动企业与绿电、绿氢耦合发展。对照《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，建立《化工产业落后工艺淘汰清单》，对纳入高耗能重点领域的拟建、在建项目，按能效标杆水平建设实施；能效介于标杆水平和基准水平之间的企业，应改尽改、应提尽提；能效低于基准水平的企业，限期改造升级到基准水平以上。到2026年，力争化工产业国家、省级绿色工厂取得突破。〔责任单位：市工信局、市发改委、市生态环境局，东台市人民政府、建湖县人民政府、射阳县人民政府、阜宁县人民政府、滨海县人民政府、响水县人民政府、大丰区人民政府按职责分工负责；以下内容均需相关县（市、区）人民政府落实，不再列出〕

（二）实施产业增量提质工程。建立《化工产业重大项目推进清单》，落实化工园区项目招引建设主体责任，加大招商力度，加快项目建设进度，做足做优增量，以增量项目助推化工产业技改升级、焕新发展。以坚持化工高质量发展为目标，持续做强基础化工原料，补齐新医药、石化新材料产业链缺失环节，延伸发展化工新材料、新能源材料，适度布局前沿材料，招引一批链主链源链核企业。强化负面清单管理，严格化工行业准入门槛，从源头上杜绝低端低效项目落地。（责任单位：市商务局、市发改委、市工信局等按职责分工负责）

（三）实施产业创新驱动工程。建立《化工产业重点创新产品清单》，常态化更新化工产业关键核心技术需求。更好发挥企业创新主体作用，推动产学研深度合作，紧盯关键技术、核心技术、卡脖子技术研发，高水平实施联合攻关，突破一批具有自主知识产权的科技成果和创新产品，推动化工产业向高科技、高附加值领域延伸。支持滨海经济开发区沿海工业园、大丰港石化新材料产业园建设公共创新平台、中试基地等研发设施，提高科技成果转化和产业化水平。到2026年，力争建成1个化工中试基地。（责任单位：市科技局、市工信局等按职责分工负责）

（四）实施优质企业培育工程。建立《化工产业重点企业培育清单》，培育一批聚焦主业、创新能力强、市场占有率高、专注于细分市场的专精特新企业、上市公司。鼓励园区内化工企业兼并重组、挂大靠强，发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的产业项目；允许化工重点监测企业在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况新建、改建、扩建化工项目，提升企业质态；推动园区外非重点监测点企业申报化工重点监测点认定，在政策范围内实施安全、环保、节能、信息化智能化、产品品质提升技术改造项目，以提升企业本质安全环保水平；不能达到重点监测点认定的企业，引导其转型发展或搬迁入园。到2026年，力争创成国家、省级专精特新企业25家以上。（责任单位：市工信局等按职责分工负责）

（五）实施老旧更新改造工程。落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，建立《化工企业老旧装置更新改造清单》，大力推动化工企业生产设备、用能设备等更新和技术改造，每年滚动辨识排查化工企业在役老旧装置，动态清零。强化政策支持和服务力度，老旧装置更新改造过程中，部门对照规定，优化审批，合理简化安全环保消防等手续。到2026年，力争化工企业全部完成老旧装置更新改造，构建完善的化工行业的老旧装置安全环保风险防控长效机制，树立一批老旧装备更新改造企业典型示范。（责任单位：市工信局、市应急管理局等按职责分工负责）

（六）实施园区管理提档工程。实施化工园区动态管理和先进性评价，发布《化工园区改造提升项目清单》，提升园区基础设施和公用工程建设水平，增强园区承载重大项目的能力。实施化工园区配套电网输配电设施升级改造和绿电接入线路工程，推动绿电就近优化接入，支持园区绿色低碳发展。加强与标杆企业、高等院校合作，加大化工专业人才引进，设立专家顾问团，提高园区专业化管理水平，完善园区智慧管理平台，争创国家绿色化工园区。到2026年，化工园区全部建立顾问团，管理机构化工相关专业背景人员配备率达到50%以上。（责任单位：市工信局、市发改委、市生态环境局等按职责分工负责）

（七）实施安全环保提升工程。抓好化工园区安全风险评估和整改提升，用好用实化工园区职业技能培训和实操训练基地。持续提高化工企业全流程自动化控制水平，建成运行“五位一体”信息化系统，不断压减高危岗位、场所现场作业人员数量。鼓励推广先进适用的清洁生产技术和污染物治理技术，开展工艺升级和绿色化改造，化工园区、化工企业按照国家标准规范要求，建设完善专业污水处理、事故应急、危废贮存或处置等设施，全面提升园区和企业安全环保应急处置能力。（责任单位：市应急管理局、市生态环境局、市工信局等按职责分工负责）

五、保障措施

（一）规范行业管理。根据省委办、省政府办印发的《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办〔2019〕96号）规定，化工生产企业范围与省一致，为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）代码251、261-266目录中企业和项目。严格化工项目准入管理，对符合受理条件的项目，市化治办牵头召集职能部门联合会商，市数据局依据会商意见备案，备案时标明化工项目，纳入化工范围的应作为化工项目审批管理。煤炭加工（252）、化学药品原料药制造（271）涉及危险化学品（生产类）、重点监管的危险化工工艺、危险化学品重大危险源的建设项目，进入化工园区建设，属地县（市、区）数据局受理审核把关，提交市数据局后，由市化治办牵头召集职能部门联合会商，市数据局按会商意见依法依规备案，备案后按项目管理权限依法依规审批；其他项目鼓励在化工园区集聚，按照项目管理权限依法依规审批，不得新建、扩建限制类项目。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局、市应急管理局、市数据局等按职责分工负责）

（二）注重服务协调。汇编化工产业政策，开展政策宣讲解读。市化治办按照“有事协调、无事不扰、保驾护航”的原则，发挥牵头抓总作用；市职能部门强化协调联动，及时研究解决化工审批管理问题；对于重大事项、重大决策、重大问题，由市化治办或市相关职能部门提请市政府研究会办。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局、市应急管理局、市数据局等按职责分工负责）

（三）加强要素支撑。属地政府、园区要主动作为，采取综合措施保证项目能耗、排放指标等。鼓励化工企业争取国家和省市相关专项资金支持，加快新材料、重大装备等首试首用首购。提升化工企业老旧装置更新改造省级补助资金使用效率，不折不扣落实好先进制造业增值税期末留底退税、研发费用加计扣除等优惠政策，提振化工企业发展信心。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局、市应急管理局、市数据局等按职责分工负责）

（四）加强监管指导。强化组织推进，压紧压实各级责任，煤炭加工、化学药品原料药等涉化工艺生产企业集聚的工业园区，各地要进一步建立健全安全生产、环境保护、应急救援等规范化管理制度，强化基础设施配套建设和日常监管，提高综合管理水平。建立完善化工园区、化工企业运行监测机制，加大宣传力度，强化公众对化工产业科学认知，破除行业偏见，营造共同推动化工产业焕新升级、高质量发展的良好氛围。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局、市应急管理局、市数据局等按职责分工负责）

附件：1﹒全市化工产业发展任务目标表

2﹒化工产业焕新升老旧装置更新改造计划

3﹒化工园区企业焕新升级投资项目清单

2024年4月  日

附件1

全市化工产业发展任务目标表

| 类别 | 主要指标 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模效益 | 开票销售（亿元） | 350 | 400 | 500 |
|  | 50-100亿元企业 | 0 | 1 | 2 |
|  | 10-50亿元企业 | 4 | 6 | 10 |
| 智能水平 | 老旧装置更新改造（套） | 50 | 50 | 50 |
|  | 智能工厂、车间（家） | 5 | 8 | 15 |
|  | 实施技术改造项目（个） | 40 | 50 | 60 |
|  | 信息化、智能化改造项目（个） | 15 | 15 | 15 |
|  | 重点监测点企业（家） | 11 | 13 | 15 |
| 创新研发 | 专精特新企业（家） | 20 | 25 | 30 |
|  | 国家级高新技术企业 | 30 | 40 | 50 |
|  | 省级以上企业技术中心、研发中心（个） | 45 | 55 | 65 |
|  | 化工中试基地（个） | 0 | 1 | 1 |
|  | 化工中试项目（个） | 0 | 2 | 2 |
| 绿色创牌 | 绿色化工园区（家） | 1 | 1 | 2 |
|  | 省级以上绿色工厂（家） | 1 | 2 | 3 |
|  | 上市和新三板挂牌企业（家） | 3 | 4 | 5 |
|  | 总部企业（家） | 5 | 6 | 7 |

附件2

化工企业老旧装置更新改造计划

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 装置名称 | 改造资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县 | 德纳化工滨海有限公司 | 醇酯-12装置 | 10 |
| 2 |  |  | 乙二醇二甲醚项目 | 78 |
| 3 |  |  | 废水浓缩装置 | 27 |
| 4 |  |  | 工程楼空气压缩装置 | 5 |
| 5 | 滨海县 | 江苏汉阔生物有限公司 | 氧化装置 | 30 |
| 6 |  |  | 接收装置 | 45 |
| 7 |  |  | 称重装置 | 15 |
| 8 |  |  | 反应装置 | 600 |
| 9 |  |  | 冷冻装置 | 150 |
| 10 | 滨海县 | 滨海吉尔多肽有限公司 | 结晶装置 | 5 |
| 11 |  |  | 水洗装置 | 9 |
| 12 |  |  | 缩合装置 | 9 |
| 13 |  |  | 醚化装置 | 4 |
| 14 | 滨海县 | 江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司 | 蒸馏装置 | 16 |
| 15 | 滨海县 | 盐城联合伟业化工有限公司 | 烯丙苯噻唑装置 | 15 |
| 16 |  |  | 烯丙苯噻唑烷基化装置 | 15 |
| 17 | 滨海县 | 江苏吉华化工有限公司 | 分散蓝56#生产装置 | 1400 |
| 18 |  |  | 对硝基苯胺生产装置 | 1000 |
| 19 |  |  | 染料中间体生产装置 | 3000 |
| 20 | 滨海县 | 江苏省盐海化工有限公司 | 氯氢处理工序装置 | 95 |
| 21 |  |  | 盐酸工序装置 | 555 |
| 22 |  |  | 电解工序装置 | 65 |
| 23 | 滨海县 | 江苏八巨药业有限公司（南区） | 冷冻机组 | 90 |
| 24 | 滨海县 | 江苏富比亚化学品有限公司 | 精馏装置 | 590 |
| 25 |  |  | 干燥装置 | 1600 |
| 26 |  |  | 加氢装置 | 180 |
| 27 |  |  | 苯基膦精馏装置 | 200 |
| 28 |  |  | 结晶装置 | 960 |
| 29 |  |  | 离心装置 | 300 |
| 30 | 响水县 | 江苏联化科技有限公司 | 结晶装置 | 10.5 |
| 31 |  |  | 洗涤装置 | 40.5 |
| 32 |  |  | 反应装置 | 23.5 |
| 33 |  |  | 后处理装置 | 47 |
| 34 |  |  | 储存装置 | 13.5 |
| 35 |  |  | 氯化预处理 | 19.5 |
| 36 |  |  | 蒸馏装置 | 2.5 |
| 37 |  |  | 硝化反应装置 | 158 |
| 38 | 响水县 | 江苏天源化工有限公司 | 罐组二 | 5 |
| 39 | 大丰区 | 盐城苏海制药有限公司 | 强力霉素生产装置 | 90.4 |
| 40 | 大丰区 | 江苏焕鑫新材料股份有限公司 | 4-氯-3,5-二甲基苯酚装置 | 10 |
| 41 | 大丰区 | 大丰海嘉诺药业有限公司 | VH装置 | 16 |
| 42 | 大丰区 | 江苏瑞科医药科技有限公司 | 废水处理装置 | 12 |
| 43 |  |  | 三乙胺回收装置 | 5 |
| 44 |  |  | 缩合反应装置 | 10 |
| 45 | 大丰区 | 江苏海力化工有限公司 | 环己酮三、四线装置 | 26.4 |
| 46 |  |  | 己二酸装置 | 29 |
| 47 |  |  | 双氧水装置 | 1379.5 |
| 48 |  |  | 公用工程装置 | 34.6 |
| 49 | 大丰区 | 江苏海兴化工有限公司 | 氯碱装置 | 231 |
| 50 |  |  | 环氧装置 | 713 |

备注：化工企业老旧装置更新改造清单动态更新。

附件3

化工园区企业焕新升级投资项目清单

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 项目名称 | 项目性质 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县 | 江苏金富利新能源科技有限公司 | 锂资源综合利用项目 | 新建 | 50000 | 待定 |  |
| 2 | 滨海县 | 江苏昊显材料科技有限公司 | 年产2000万平方米电子光学胶膜、15772吨电子专用胶粘剂生产线建设项目 | 新建 | 51000 | 2024.08 | 2025.1 |
| 3 | 滨海县 | 亿光年高分子材料（江苏）有限公司 | 年产3万吨汽车、防弹、光伏专用高端PVB特种中间膜生产线建设项目 | 新建 | 100000 | 2024.09 | 2025.1 |
| 4 | 滨海县 | 中化学悦达（江苏）新能源科技有限公司 | 年产100万吨绿色甲醇项目 | 新建 | 1100000 | 2024.05 | 2025.06 （一期） |
| 5 | 滨海县 | 江苏兴福电子材料有限公司 | 年产20000吨电子级异丙醇项目 | 新建 | 25000 | 2024.08 | 2025.1 |
| 6 | 滨海县 | 江苏蓝素生物材料有限公司 | 年产2万吨生物降解新材料聚羟基脂肪酸酯（PHA）产业化项目 | 新建 | 90000 | 2025.05 | 2026.1 |
| 7 | 滨海县 | 江苏盐城海特新材料科技有限公司 | 电子特种气体项目 | 新建 | 60000 | 待定 |  |
| 8 | 大丰区 | 盐城吉电氢能源科技有限公司 | 年产1500吨绿氢光伏制氢示范项目 | 新建 | 110000 | 2024.12 | 2024.8 |
| 9 | 大丰区 | 奥创新材料（江苏）有限公司 | 年产1000吨碳酸锂或氢氧化锂项目 | 新建 | 45000 | 2024.12 | 2025.6 |
| 10 | 大丰区 | 天恒能源再生（江苏）有限公司 | 年处置退役电池5万吨项目（干法） | 新建 | 46000 | 2024.12 | 2025.6 |
| 11 | 大丰区 |  | 年处置退役电池5万吨项目（湿法） | 新建 | 45000 | 2024.12 | 2025.6 |
| 12 | 大丰区 | 上海岚泽能源科技有限公司 | 年产50万吨绿色甲醇航煤项目 | 新建 | 820000 | 2024.12 | 2026.1 |
| 13 | 大丰区 | 江苏正大丰海制药有限公司港区分公司 | 年产150吨碳酸氢钠、4吨葡萄糖酸钙原料药项目 | 新建 | 600 | 2024.05 | 2024.07 |
| 14 | 大丰区 |  | 年产500公斤盐酸托莫西汀、3.5公斤盐酸右美托咪定、65公斤硫酸锌原料药项目 | 新建 | 600 | 2025.07 | 2025.11 |
| 15 | 大丰区 |  | 年产10吨替硝唑原料药项目 | 新建 | 500 | 2026.10 | 2027.05 |
| 16 | 大丰区 | 江苏鑫润物流有限公司 | 年产10万吨电子级化学品项目 | 新建 | 10000 | 2024.12 | 2025.06 |
| 17 | 大丰区 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 年产35万升高丰度稳定同位素药物气体富集项目 | 新建 | 50000 | 2024.09 | 2025.12 |
| 18 | 大丰区 | 江苏海兴化工有限公司 | 年产20万吨丁苯胶乳项目 | 新建 | 41900 | 2025.01 | 2025.12 |
| 19 | 大丰区 | 江苏海力化工有限公司 | 年产19.7万吨液氨、2.3亿标方氢气焦炉尾气制氢氨项目 | 新建 | 52700 | 2026.1 | 2026.12 |
| 20 | 滨海县 | 江苏馨瑞香料有限公司 | 34800吨/年香料改扩建项目 | 技改 | 29000 | 2024.05 | 2025.06 |
| 21 | 滨海县 | 江苏八巨药业有限公司 | 年产20吨99.1%匹伐他汀生产线建设项目 | 技改 | 1000 | 2025.6 | 2025.12 |
| 22 | 滨海县 |  | 年产150吨左乙拉西坦、300吨磷酸西他列汀技改项目 | 技改 | 8000 | 2025.6 | 2025.12 |
| 23 | 滨海县 | 盐城开元医药化工有限公司 | 年产50吨氨曲南技改项目 | 技改 | 6000 | 2023.11 | 2024.4 |
| 24 | 滨海县 | 德纳化工滨海有限公司 | 5万吨/年水性/高固体份高分子合成树脂及固化剂项目 | 技改 | 10000 | 2024.05 | 2025.05 |
| 25 | 滨海县 | 盐城凯利药业有限公司 | 年产500KG普拉洛芬原料药、150吨硝呋太尔原料药建设项目 | 技改 | 5000 | 2024.9 | 2024.12 |
| 26 | 滨海县 | 江苏科利新材料有限公司 | 年产8万吨氯化聚乙烯橡胶、500吨三烯丙基异三聚氰酸酯技改项目 | 技改 | 9000 | 2025.08 | 2026.03 |
| 27 | 滨海县 | 江苏远大仙乐药业有限公司 | 丙酸氯倍他索、丙酸倍氯米松、戊酸倍他米松、二丙酸倍他米松等项目 | 技改 | 2000 | 2024.12 | 2025.04 |
| 28 | 滨海县 |  | 600t/a乙酰半胱氨酸及副产220t/a氯化钠项目 | 技改 | 1000 | 2024.12 | 2025.04 |
| 29 | 滨海县 | 江苏省盐海化工有限公司 | 氢-光-储源荷协同低碳智慧能源系统重大科技示范项目 | 技改 | 10000 | 2024.09 | 2025.1 |
| 30 | 滨海县 | 滨海雅克化工有限公司 | 年产3000吨辛酸亚锡、1044.6吨工业盐（氯化钠）产品建设项目 | 技改 | 5000 | 2024.1 | 2025.06 |
| 31 | 滨海县 |  | 年产2500吨间苯二酚双（二苯基磷酸酯）、副产盐酸生产线建设技改项目 | 技改 | 1800 | 2025.05 | 2025.12 |
| 32 | 滨海县 |  | 1500T/a亚微米级球形二氧化硅浆料生产项目 | 技改 | 3500 | 2024.07 | 2024.12 |
| 33 | 滨海县 | 江苏丰华化学工业有限公司 | 五氟磺草胺、杀螺胺乙醇胺盐、氰氟草酯、炔草酯等技改项目 | 技改 | 6000 | 2024.12 | 2026.06 |
| 34 | 滨海县 |  | 500t/a35%氟噻草胺•吡氟酰草胺悬浮剂等农药制剂项目 | 技改 | 3000 | 2024.12 | 2025.12 |
| 35 | 滨海县 | 滨海三甬药业化学有限公司 | 100吨坎地沙坦、200吨奥美沙坦酯、500吨氯沙坦钾、100吨孟鲁司特钠扩建项目及200吨奥拉西坦等技术改造项目 | 技改 | 8000 | 2024.07 | 2024.11 |
| 36 | 滨海县 | 江苏剑牌农化科技有限公司 | 年产10000吨戊唑醇技改扩能项目 | 技改 | 3000 | 2024.08 | 2025.06 |
| 37 | 滨海县 |  | 年产5000吨嗪草酮技改扩能项目 | 技改 | 3800 | 2025.03 | 2026.05 |
| 38 | 滨海县 |  | 年产2000吨环丙唑醇技改扩能项目 | 技改 | 2000 | 2025.03 | 2026.05 |
| 39 | 滨海县 |  | 年产3000吨多效唑技改扩能项目 | 技改 | 2000 | 2025.08 | 2026.09 |
| 40 | 滨海县 |  | 年产3000吨嘧菌酯技改扩能项目 | 技改 | 21600 | 2025.08 | 2026.09 |
| 41 | 滨海县 | 江苏清泉化学股份有限公司 | 年产5000吨3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷(MACM)技改项目 | 技改 | 8800 | 2024.12 | 2024.01 |
| 42 | 滨海县 |  | 年产5000吨3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷(MACM)改扩建项目 | 技改 | 1700 | 2024.05 | 2024.09 |
| 43 | 滨海县 |  | 年产4500吨3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯基甲烷(MDT)改扩建项目 | 技改 | 1100 | 2024.05 | 2024.11 |
| 44 | 滨海县 |  | 年产3000吨生物基四氢呋喃（THF)技改项目 | 技改 | 1500 | 2024.06 | 2024.12 |
| 45 | 滨海县 | 江苏托球农化股份有限公司 | 年产500吨二溴二氰基丁烷（溴菌腈原药）、500吨氟虫腈原药、300吨烯唑醇原药原药技术改造项目 | 技改 | 15000 | 2024.08 | 2024.11 |
| 46 | 滨海县 | 盐城辉煌化工有限公司 | 年产2000吨丙硫菌唑技改项目 | 技改 | 5000 | 2025.01 | 2025.12 |
| 47 | 滨海县 | 江苏汉阔生物有限公司 | 年产100吨美罗培南技改项目 | 技改 | 9900 | 已建成，完善手续 |  |
| 48 | 滨海县 | 江苏新化化工有限公司 | 年产45000吨异丙醇、8000吨异丙醚技改项目 | 技改 | 2000 | 2024.09 | 2024.12 |
| 49 | 滨海县 | 盐城联合伟业化工有限公司 | 年产200吨灭蝇胺、500吨联苯肼酯等技改扩能项目 | 技改 | 30000 | 2025.02 | 2026.12 |
| 50 | 滨海县 |  | 年产200吨双唑草腈项目 | 技改 | 4000 | 2025.02 | 2026.12 |
| 51 | 滨海县 | 盐城东吴化工有限公司 | 年产100000吨氯化烷烃系列产品技改扩能项目 | 技改 | 21000 | 2024.12 | 2025.12 |
| 52 | 滨海县 | 滨海吉尔多肽有限公司 | 滨海吉尔多肤有限公司200t/a保护氨基酸技改项目 | 技改 | 10000 | 2024.12 | 2025.12 |
| 53 | 滨海县 | 江苏尚莱特医药化工材料有限公司 | 年产1500吨对氨基苯甲酸异辛酯、200吨N-叔丁基-4-氨基苯甲酰胺项目 | 技改 | 8000 | 2024.1 | 2025.06 |
| 54 | 滨海县 | 江苏中正生化股份有限公司 | 年产10000吨发酵法月桂二酸粗品技术改造项目（北区） | 技改 | 12000 | 2024.08 | 2024.12 |
| 55 | 滨海县 |  | 年产10000吨发酵法月桂二酸粗品精制技术改造项目（南区） | 技改 | 11000 | 2024.08 | 2024.12 |
| 56 | 大丰区 | 大丰鑫源达化工有限公司 | 年产500t/a抗氧剂、1500t/a耐黄剂、1500t/a光固化树脂、1000t/a光引发剂、500t/a环氧树脂复配项目 | 技改 | 1000 | 2023.10 | 2024.2 |
| 57 | 大丰区 |  | 年产3000吨73酮、2500吨84酮技改项目 | 技改 | 1200 | 2024.6 | 2025.6 |
| 58 | 大丰区 | 盐城市大丰区天生联合药业有限公司 | 年产150吨磷酸西他列汀技术改造项目 | 技改 | 3000 |  | 2024.1 |
| 59 | 大丰区 |  | 年产200吨哈喹诺、1000吨硫酸羟喹啉技改项目 | 技改 | 1500 | 2024.07 | 2024.12 |
| 60 | 大丰区 | 盐城迪赛诺制药有限公司 | 年产100吨依法韦蒽茨原料药精烘包技改项目 | 技改 | 2500 | 2023.10 | 2024.07 |
| 61 | 大丰区 | 江苏瑞科医药科技有限公司 | 年产400吨美罗培南技术改造项目 | 技改 | 2000 | 2024.06 | 2024.12 |
| 62 | 大丰区 |  | 年产100吨阿来林原料药项目 | 技改 | 2000 | 2024.12 | 2025.05 |
| 63 | 大丰区 |  | 年产100吨比阿培南原料药技改项目 | 技改 | 1000 | 2024.12 | 2025.05 |
| 64 | 大丰区 |  | 年产60吨艾多沙班原料药项目 | 技改 | 1500 | 2024.12 | 2025.05 |
| 65 | 大丰区 |  | 年产50吨动保原料药项目 | 技改 | 2500 | 2025.05 | 2025.12 |
| 66 | 大丰区 |  | 年产100吨沙库巴曲原料药项目 | 加固 | 2000 | 2025.08 | 2026.04 |
| 67 | 大丰区 | 江苏兄弟维生素有限公司 | 年产3200吨维生素B1技改项目 | 技改 | 8000 | 2024.01 | 2024.12 |
| 68 | 大丰区 |  | 食品药品级维生素B1升级改造项目 | 技改 | 5000 | 2025.1 | 2026.9 |
| 69 | 大丰区 | 安道麦辉丰（江苏）有限公司 | 年产15000kl2,4-滴二甲胺盐水剂建设项目 | 技改 | 1000 | 2024.4 | 2024.05 |
| 70 | 大丰区 |  | 年产4万吨制剂加工产品品种调整及生产设备改造技改项目 | 技改 | 4000 |  | 2024.02 |
| 71 | 大丰区 |  | 年产100吨噻霉酮原药技改项目 | 技改 | 500 | 2024.4 | 2024.11 |
| 72 | 大丰区 |  | 年产3000吨咪鲜胺原药技改项目 | 技改 | 1000 | 2024.5 | 2024.9 |
| 73 | 大丰区 |  | 年产1000吨氟环唑原药技改提升项目 | 技改 | 700 | 2024.6 | 2024.10 |
| 74 | 大丰区 | 江苏丰山生化科技有限公司 | 年产6000吨氟乐灵硝化技改升级项目 | 技改 | 5000 | 2025.3 | 2025.12 |
| 75 | 大丰区 | 大丰海嘉诺药业有限公司 | 年产500公斤维生素D3、50公斤维生素D2技改项目 | 技改 | 1300 | 2024.12 | 2025.12 |
| 76 | 大丰区 |  | 年产5吨SNAC技改项目 | 技改 | 1000 | 2024.12 | 2025.12 |
| 77 | 大丰区 |  | 年产10吨叶酸技改项目 | 技改 | 1200 | 2024.12 | 2025.12 |
| 78 | 大丰区 |  | 年产5吨胆固醇技改项目 | 技改 | 1000 | 2024.12 | 2025.12 |
| 79 | 大丰区 |  | 年产200吨硫辛酸技改项目 | 技改 | 4500 | 2024.12 | 2025.12 |
| 80 | 大丰区 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 年产3000吨碳基纳米新材料项目 | 技改 | 3000 | 2023.2 | 2024.10 |
| 81 | 大丰区 |  | 年产1000吨植物源辣根素项目 | 技改 | 1000 | 2025.6 | 2026.1 |
| 82 | 大丰区 |  | 年4万吨草甘膦制剂项目 | 技改 | 2000 | 2025.6 | 2026.1 |
| 83 | 大丰区 |  | 年产2000吨稻丰散原药、550吨溴化钠、4960吨氢溴酸建设技术改造项目 | 技改 | 1000 | 2024.6 | 2024.12 |
| 84 | 大丰区 | 大丰云涛生物技术有限公司 | 年产1000吨左旋肉碱项目 | 技改 | 15000 | 2026.1 | 2026.7 |
| 85 | 大丰区 | 盐城苏海制药有限公司 | 年产1000吨精品人用强力霉素原药优化技改项目 | 技改 | 1000 | 2025.1 | 2026.1 |
| 86 | 大丰区 |  | 年产1000吨医药原药用配套中间体技改项目 | 技改 | 2000 | 2025.10 | 2026.6 |